北京市市级财政支出项目

- 2020年度绩效评价报告

主管部门  北京时尚控股有限责任公司

项目单位  北京市新媒体技师学院

项目名称  改善办学条件-设备购置-网络中心设备更新

评价机构  北京市新媒体技师学院

参与评价

北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）

中介机构

北京市新媒体技师学院

改善办学条件-设备购置-网络中心设备更新项目

绩效评价结论

改善办学条件-设备购置-网络中心设备更新（以下简称“网络中心设备更新”）项目综合得分85.14分，其中，项目决策8.74分，管理过程19.20分，项目产出34.20分，项目效益23.00，网络中心设备更新项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市新媒体技师学院

网络中心设备更新项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.74 |
| 管理过程 | 20 | 19.20 |
| 项目产出 | 40 | 34.20 |
| 项目效益 | 30 | 23.00 |
| 综合得分 | 100 | 85.14 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

设备图

设备图

北京市新媒体技师学院

改善办学条件-设备购置-网络中心

设备更新项目

绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市新媒体技师学院成立项目绩效考评工作组，于2021年4月-5月对北京市新媒体技师学院的“网络中心设备更新”项目开展了绩效评价。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目概况

- 立项背景

学院网络中心始建于2002年，经过2005年的改建和2009年的设备更新，一直运行至今。由于网络中心建设时间早、建设标准低、运行时间长，网络中心的环境、设备、设施等均已不能满足现阶段信息化系统运行的要求。尤其服务器和网络设备老化问题严重，导致故障率居高不下，网络中断、系统崩溃、数据丢失等现象时有发生，给网络管理工作造成沉重负担，也严重影响了学院教学、培训、办公等工作的正常开展。急需对相关设备、设施进行更换。为进一步改善教学、培训、办公等工作的条件，让学生、教师有一个良好的教育教学、生活的网络环境以及为了响应国家软件正版化工作，申请国产办公软件。经校领导集体研究决定特向市财政申请专项经费，用于对网络中心设备进行更新。

- 主要内容

项目主要实施内容为采购并安装服务器6台，（CPU升级6块，内存升级6条，硬盘升级12块，网卡模块6个），光纤交换机1台（含端口激活1套），接入交换机5台，存储1台（网口升级2块，8TB硬盘升级4块，1.2TB硬盘升级10块，其它升级1套，其它升级2根），虚拟化软件2套，KVM设备1台，办公软件200套。

- 资金投入和使用情况

项目财政批复资金155.24万元，实际到位155.24万元，实际资金支出155.14万元，结余资金0.10万元为招标结余，已上缴财政。

- （二）项目绩效目标

总体目标：项目完成后将更新学院网络中心所有老旧服务器、存储等，实施完毕后，能够保证学院教育教学秩序的顺利进行。

数量指标：改造数量1套；

质量指标：项目竣工验收合格率100%；

进度指标：该项目在9月验收完成；

成本指标：项目总成本控制在155.243634万元；

效益指标：履职基础，公共服务能力得到提升；

服务对象满意度指标：师生满意度80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过绩效评价，对网络中心设备更新项目整体情况进行分析，全面客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2.评价对象

对网络中心设备更新项目的项目决策、管理过程、项目产出、项目效益等方面进行评价。

2.评价范围

对网络中心设备更新项目资金155.24万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

- 2.评价指标体系

主要包括项目决策、管理过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目决策情况等内容；二是管理指标（20分），主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出（40分），主要评价项目实现的产出情况；四是项目效益（30分），主要评价项目取得的效益情况。

3.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

- 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.评价的前期准备工作

（1）组建评价工作组

根据任务分工，参与评价的中介机构组建评价工作组，工作组成员3人，设项目负责人、组长、组员各一人。

（2）对项目单位进行培训

评价工作组根据任务安排及时入户，听取项目负责人对项目情况总体介绍，了解项目实施情况。评价工作组根据相关文件的要求，结合项目实施情况和项目单位对项目绩效评价的了解程度，有针对性的从绩效评价理念、资料整理、绩效报告撰写、绩效表格填报、专家评价等方面对项目参与人员进行了培训。

（3）编制项目评价工作方案

评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.现场核查情况

评价工作组在项目单位协助下，收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目业务资料和财务资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，同时对项目评价单位提交的项目绩效报告进行审核。

3.资料信息汇总情况

评价工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反应的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了5名专家（业务专家1名、管理专家3名、财务专家1名）组成评价专家组。2021年5月8日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。

2021年5月11日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别作了解答。专家组根据项目资料反应的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.评价报告

评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。报告初稿与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

- 网络中心设备更新项目综合得分85.14分，其中，项目决策8.74分，管理过程19.20分，项目产出34.20分，项目效益23.00，网络中心设备更新项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策指标，满分10分，评价得分为8.74分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。但是部分指标设置不够全面，如效益指标仅填报“履职基础、公共服务能力得到提升”，缺少其他效益的衡量标准，同时缺少可量化的指标，无法充分体现项目想要达到的效益。

（二）项目过程情况

- 管理过程指标，满分20分，评价得分19.20分，在资金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

（三）项目产出情况

- 项目产出指标，满分40分，评价得分34.20分，项目产出达到预期目标。网络中心设备升级项目按预计目标完成了设备升级任务。项目在2020年8月31日完成验收，验收合格率100%。在项目执行期间，受新冠疫情的影响，暂缓了项目实施的进度，但是项目完成时间仍然在计划规定内验收完成。但购置设备和系统加电试运行测试时间过短，未足3个月。

（四）项目效益情况

- 项目效益指标，满分30分，评价得分23.00分。学院通过项目的实施保证了各个子系统的协调统一管理，所有服务器集中管理，节省了设备调试、服务器定期检查、维护的时间，提高了检查效率；合理分配了网络资源的使用及管理工作，通过对接入式交换机管理调试，采用vlan划分管理各个子网网段，增强了校园局域网的安全性，加强了广播风暴的防范；提高了校园官网及高技能平台的访问量；为后期学院的信息化发展起到了一定的促进作用。

网络中心设备更新项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对网络中心设备更新后的使用满意率进行调查。调查共发出调查表103张，调查对象为学生及教师，满意为88.84%，一般为7.53%，不满意为3.63%，完成既定目标。

三、存在的主要问题

（一）项目绩效目标的指标设置不够全面、合理

- 部分绩效目标设定不够全面，如效益指标仅填报“履职基础、公共服务能力得到提升”，缺少其他效益的衡量标准，同时缺少可量化的指标，无法充分体现项目想要达到的效益。

（二）实施方案的编制不够全面

项目实施方案的编制不够全面，人员分工未能覆盖整个项目实施的全过程，如政府采购招投标工作、项目组织验收等相关程序没有明确相关责任人，不利于责任追溯管理。

（三）验收程序存在瑕疵

验收程序存在瑕疵，购置设备和系统加电试运行测试时间不足三个月，由于时间过短，无法对设备的加电运行效果进行充分测试。

（四）项目绩效体现不充分

项目对学校的办公运转、正常教学的保障等相应的项目绩效成果体现的不够充分，缺少量化数值对比分析。如在数据丢失改善情况、宕机改善情况、网络访问量变化等方面缺少历史数据对比分析。

（五）满意度调查分析不够全面

项目完成后实施的满意度调查分析不够全面，缺少对3.63%不满意的原因分析。

四、建议

- （一）加强绩效目标论证和填报

建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学，合理的绩效目标。

（二）加强项目实施方案的编制

建议加强项目实施方案的编制，明确项目实施过程各环节的相关责任人，明确责任分工。

（三）完善验收程序

建议延长对电子设备的通电测试时间，充分对相关设备进行测试后完成验收工作。

（四）加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

（五）加强调查问卷的分析

建议项目单位对调查问卷进行客观分析，对于不满意的问卷要分析原因，确因项目实施本身的问题应提出整改措施并实施。

五、附件

- 1．项目预算执行情况表

2．项目绩效目标完成情况及收支明细表

3．专家及评价工作组情况表

4．专家意见汇总书

5．北京市项目支出绩效评价专家评分表

6．反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

附件1

附件2

附件3

附件4

- 北京市财政支出项目绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：改善办学条件-设备购置-网络中心设备更新

项目代码： PXM2020-116208-000010

项目单位：北京市新媒体技师学院

主管部门：北京时尚控股有限责任公司

评价时间：2021 年 5月 11日

北京市财政局　制

填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。项目评价合计得分90分（含）～100分为优，80（含）～90分为良，60（含）～80分为中，60分以下为差。

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  | 专家评价计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 项目决策 | 10 | 7.20 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.50 | 8.74 |
| 项目立项 | 3 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.78 |
| 绩效目标 | 3 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.46 |
| 投入资金 | 4 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 管理过程 | 20 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.20 |
| 资金管理 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 组织实施 | 8 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
| 项目产出 | 40 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 35.00 | 34.20 |
| 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.40 |
| 产出质量 | 10 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 |
| 产出时效 | 10 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.20 |
| 产出成本 | 10 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.80 |
| 项目效益 | 30 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 实施效益 | 20 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.80 |
| 满意度 | 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.20 |
| 合计 | 100.00 | 86.20 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | 84.50 | 85.14 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 85.14 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： - 绩效目标设定的明确性、合理性不足，绩效指标设定不完整。绩效指标设定的细化量化程度不够，如效益指标仅填报“履职基础、公共服务能力得到提升”，缺少其他效益的衡量标准。 - 实施方案编制有关人员分工未能覆盖整个项目实施的全过程，有关政府采购招投标工作、项目组织验收、质量控制没有明确责任人，管理未能形成闭环，不利于责任追溯管理。 - 财务管理：需更新的设备资产报废处置，未看到履行财政审批手续。 - 验收资料规范性、完整性不足。购置设备和系统加电试运行时间过短（未达到三个月）、不规范。 - 绩效成果展示不充分。项目实施对学校的办公运转、正常教学的保障等相应的项目实施效果论述不充分，缺少量化数值对比分析如数据丢失改善情况、宕机改善情况、网络访问量变化情况等。 - 满意度调查，对3.63%不满意问卷，缺少深入分析。 |  |

附件5                   北京市项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 1.23 |
|  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.23 |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.7 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出（40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 9.4 |
|  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7.8 |
|  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8.2 |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15.8 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7.2 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85.14 |