项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	昌平校区空调设备购置

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	52.212
	32.872
	32.872
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	52.212
	32.872
	32.872
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依据政府及教育行业的方针政策，遵循安全、美观、环保的要求，实现工程的绿色环保、节能减排，通过空调设备购置项目，为给学生一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校服务质量使受益师生满意度达到90%以上。						
						
	此空调安全、美观、环保，一级能耗，给学生提供了舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，师生满意度达到98.5%以上。		

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：安装数量
	=126台
	126台
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：购置数量
	=126台
	126台
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：验收数量
	=126台
	126台
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：签订购货合同
	2024年6月底前
	2024年7月9日
	10
	9
	

	
	
	成本指标
	指标1：成本控制金额-设备
	≤49.32万元
	29.98万元
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：成本控制金额-附件
	≤2.892万元
	2.892万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	指标1：建成后可持续使用年限
	≥10年
	10年
	20
	20
	

	
	满意度
指标
	[bookmark: _GoBack]服务对象满意度指标
	指标1：使用人员满意度
	≥95%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：教师满意度
	≥95%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：学生满意度
	≥95%
	98.5%
	4
	4
	

	总分
	100
	99
	




- 1 -


