项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌平校区空调设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 （北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.212 | 32.872 |  | 32.872 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.212 | 32.872 |  | 32.872 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据政府及教育行业的方针政策，遵循安全、美观、环保的要求，实现工程的绿色环保、节能减排，通过空调设备购置项目，为给学生一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校服务质量使受益师生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 此空调安全、美观、环保，一级能耗，给学生提供了舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，师生满意度达到98.5%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装数量 |  |  | =126台 | 126台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置数量 |  |  | =126台 | 126台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收数量 |  |  | =126台 | 126台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订购货合同 |  |  | 2024年6月底前 | 2024年7月9日 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制金额-设备 |  |  | ≤49.32万元 | 29.98万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本控制金额-附件 |  |  | ≤2.892万元 | 2.892万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：建成后可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学生满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |