项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 党校校区教学楼局部维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 （北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.254631 | 77.254631 |  | 76.789614 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.254631 | 77.254631 |  | 76.789614 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目在2024年4月前完成招投标、合同签订；7月前完成验收，验收通过率为100%。项目修缮、改造4处，项目各项测算明细不超预算金额，提高党校校区教学条件，减少运维管理成本，受益师生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 资金使用实际控制在76.789614万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准及要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮、改造数量 |  |  | 4处 | 4处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：验收时间 |  |  | 2024年7月底前 | 2024年7月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招投标、签订合同时间 |  |  | 2024年4月底前 | 2024年4月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目按期完成天数 |  |  | ≤120 | ≤120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 升级改造教学楼消防火灾自动报警控制系统 |  |  | ≤31.168171万元 | ≤31.168171万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学楼中央空调一层、B1层风机盘管更换、B2层冷却泵更换工程 |  |  | ≤23.462178万元 | ≤23.224993万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教学楼4、5层卫生间整体改造 |  |  | ≤22.624282万元 | ≤22.396451万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少运维管理成本 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升教学条件 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |