项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	智能控制技术实训中心设备组装及升级

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	[bookmark: OLE_LINK2]90.317158
	90.317158
	[bookmark: OLE_LINK1]90.104693
	10
	99.76
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	90.317158
	[bookmark: OLE_LINK5]90.317158
	[bookmark: OLE_LINK6]90.104693
	10
	99.76
	10

	
	上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预期目标可参考绩效目标表：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7]恢复低压电工实训设备、高级电工电子实训设备、运动控制实训平台、楼宇模拟实训场地及设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训设备、张力控制变频减速机实训设备、恒压变频水泵实训设备、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）台和五层电梯模型实训系统；升级现有电拖+分拣设备，增加供料模块，提升旋转检测模块，加盖模块，伺服控制系统模块，形成供料、检测、加盖及分拣生产线，同时增加西门子NX MCD数字孪生系统；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，确保达到实训需求。
	对照预期目标填写实际完成情况：
完成恢复低压电工实训平台、高级电工电子实训设备、技师和高级技师实训考核装置、运动控制系统、楼宇实训设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训台、张力控制变频减速机实训台、恒压变频水泵实训台、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）、五层电梯模型实训系统、轿门机构、层门机构4台、拽引机构、安全回路装置、安全钳限速器联动装置；完成原有电拖+分拣设备升级，增加西门子NX MCD数字孪生系统实验室；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，达到实训需求。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	智能控制技术实训中心设备组装及升级
	143
	145
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	招标采购时间
	4月底前
	6月24日
	10
	9
	

	
	
	
	采购物品到位并在9月前完成验收
	9月前
	10月18日
	10
	9
	

	
	
	
	方案制定和前期准备时间
	9个月
	7个月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	90.317158
	90.104693
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	本项目可以为智能控制技术专业提供设备保障，服务社会，资源共享。
	好坏
	好
	20
	20
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	95
	99
	10
	10
	

	总分
	100
	98
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