项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—基础设施改造—教学楼六七层墙面及会议室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市纺织党校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张春玲 |  |  | 联系电话 | 13051376006 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 124.366796 | 124.366796 | 124.256178 | 10 | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 | 124.366796 | 124.366796 | 124.256178 | — | 99.91% |  | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年2月至9月施工期间按照施工方案完成施工。 |  |  |  | 资金使用实际控制在124.256178万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准及验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造1160平米 | 教学楼六七层墙面及会议室改造 | 教学楼六七层墙面及会议室改造 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全施工，改造后满足配套设备要求。 | 达到合格标准/技术参数 | 合格 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年2月—9月底竣工验收 | 9月底前 | 按期完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制124.366796万元，资金使用安全，无违规现象。 | 124.366796万元 | 124.256178万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改造后能够有效保证学校办公教学环境。 | 得到提升 | 得到提升 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度100% | >99% | 99% | 20 | 20 |  |  |
| 总分：99.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。