项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—基础设施改造—教学楼中央空调系统维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市纺织党校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张春玲 |  |  |  |  | 联系电话 | 85965909 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.853409 |  | 24.853409 | 24.853409 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.853409 |  | 24.853409 | 24.853409 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年4月至6月施工期间按照施工方案完成施工。 |  |  |  |  |  | 资金使用实际控制在24.853409万元内，无违规现象，达到空调维修质量验收相关标准及验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 6000平米 |  | 教学楼中央空调系统维修 |  | 教学楼中央空调系统维修 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全施工，改造后满足配套设备要求。 |  | 达到合格标准/技术参数 |  | 合格 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年4月—5月底竣工验收. |  | 5月底 |  | 按期完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制24.853409万元，资金使用安全，无违规现象。 |  | 24.853409万元 |  | 24.853409万元 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 维修后能够有效保障设备运行，保证教学楼空调正常使用。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度100% |  | >99% |  | 99% | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |